| # BỘ XÂY DỰNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TTr-BXD | Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành

các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể

và một số cơ chế đặc thù, đặc biệt thực hiện dự án đường sắt

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Bộ Xây dựng kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể và một số cơ chế đặc thù, đặc biệt thực hiện dự án đường sắt với các nội dung cụ thể như sau:

# I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

1.1. Cơ sở chính trị

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam; Kết luận số 49-KL/TW ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định đường sắt là một trong những lĩnh vực vận tải cần ưu tiên đầu tư, trong đó đã xác định mục tiêu: “Phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao. Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc - Nam, các hành lang vận tải chính Đông - Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn”.

- Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã nêu rõ: “Khẩn trương rà soát, sửa đổi, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng gắn với mục tiêu xây dựng công nghiệp hiện đại đến năm 2030, nhất là chính sách, pháp luật về đầu tư công, quy hoạch, đối tác công - tư, ngân sách nhà nước, phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số...;hoàn thiện mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD);…”; “Ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các trục cao tốc Đông - Tây và các tuyến giao thông kết nối đa phương thức theo quy hoạch; các sân bay quốc tế; hạ tầng các cảng biển lớn, các tuyến đường thủy nội địa có nhu cầu vận tải lớn; Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái (Quảng Ninh) - Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Biên Hoà - Vũng Tàu, Thủ Thiêm - Long Thành... Tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến đường sắt đô thị, tàu điện ngầm có quy mô vận tải lớn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác.”.

1.2. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam đã cho phép Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt và giao “Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Dự án.”.

- Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã cho phép Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt và giao “Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của Dự án.”.

- Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đã quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và giao Chính phủ: “Quy định nội dung được giao và hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết này theo thẩm quyền”.

- Tại Văn bản số 2903/VPCP-CN ngày 06/4/2025 của Văn phòng Chính phủ,  Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng thực hiện xây dựng Nghị định theo trình tự rút gọn.

- Tại Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/ 11/ 2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam ban hành kèm theo Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025 của Chính phủ về đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định, hoàn thành trong 30/4/2025.

Để thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết Quốc hội nêu trên, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng kết, đánh giá để đề xuất các nội dung cần thiết phải quy định tại Dự thảo Nghị định nhằm thực hiện được các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt của các dự án đường sắt, phát huy tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực vận tải đường sắt.

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật Xây dựng) và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành đã có các quy định chi tiết về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng. Khi đối chiếu các quy định nêu trên với các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt được giao quy định chi tiết và biện pháp thi hành tại Nghị quyết quốc hội, Bộ Xây dựng nhận thấy để đảm bảo đồng bộ, thống nhất cho việc triển khai thực hiện các dự án đường sắt, cùng với các nội dung được nêu rõ tại các Nghị quyết về giao Chính phủ quy định chi tiết, cần thiết phải sửa đổi các quy định theo pháp luật về xây dựng hiện hành để quy định cụ thể tại Nghị định này, cụ thể:

(1) Điều 78 Luật Xây dựng quy định thiết kế kỹ thuật tổng thể theo thông lệ quốc tế (sau đây gọi là thiết kế FEED) là bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; việc cho phép áp dụng sử dụng thiết kế FEED thay thế cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng sẽ dẫn đến các thay đổi trong quy định về: nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nội dung thẩm định, phê duyệt dự án; yêu cầu, nội dung khảo sát xây dựng phục vụ lập thiết kế FEED tại bước lập dự án, chủ thể phê duyệt khảo sát xây dựngcăn cứ xác định các chi phí và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư.

(2) Pháp luật về xây dựng hiện hành chưa có quy định cụ thể về nội dung hồ sơ thiết kế FEED nói chung và thiết kế FEED cho dự án đường sắt nói riêng, do đó cần thiết phải bổ sung quy định tại Dự thảo Nghị định về yêu cầu, nội dung thiết kế FEED đối với trường hợp sử dụng thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi và trường hợp sử dụng thiết kế FEED là thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

(3) Điều 82, Điều 83a Luật Xây dựng quy định việc thẩm định của chủ đầu tư và của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với thiết kế FEED là bước thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; theo đó, bên cạnh việc quy định tại Nghị định này nội dung thẩm định FEED khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (tích hợp một số nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại Điều 83a), cần bổ sung các quy định về quản lý thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED khi triển khai theo hình thức gói thầu EPC, EC (là thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế chi tiết theo thông lệ quốc tế) về lập, thẩm tra, phê duyệt, điều chỉnh thiết kế.

(4) Điều 6 Luật Xây dựng và Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong hoạt động đầu tư xây dựng, trong đó có việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở. Tuy nhiên, các quy định tại Nghị định 175/2024/NĐ-CP: “Phải có đánh giá về sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương đồng với các tiêu chuẩn có liên quan”; “Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được áp dụng rộng rãi”; “Khi áp dụng tiêu chuẩn cơ sở thì phải có thuyết minh về sự tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương thích, đồng bộ với các tiêu chuẩn có liên quan” chưa phù hợp với đặc thù của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam lần đầu thực hiện tại Việt Nam, dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà tài trợ và theo thoả thuận được ký kết giữa hai Chính phủ; khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 188/2025/QH14 quy định: “Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các dự án đường sắt đô thị của Thành phố sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng mà không phải thực hiện thủ tục phê duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan”. Do đó, tại dự thảo Nghị định cần thiết phải có quy định về nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn cho các dự án với tiêu chí giảm thiểu các thủ tục không cần thiết và nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong việc áp dụng tiêu chuẩn.

(5) Theo quy định của Điều 134, Điều 136 Luật Xây dựng, áp dụng định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định đơn giá xây dựng công trình phục vụ xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng. Các nghị quyết của Quốc hội đã cho phép áp dụng định mức, đơn giá, suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí, các khoản mục chi phí của các dự án đường sắt tương tự để xác định tổng mức đầu tư, dự toán gói thầu của các dự án. Vì vậy, Nghị định cần có các quy định cụ thể nội dung, nguyên tắc xác định, thành phần chi phí tại tổng mức đầu tư, gói thầu.

(6) Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, trong đó quy định cụ thể về phạm vi hoạt động đối với lĩnh vực “Công trình đường sắt” theo phân loại tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, thực tế có ít tổ chức có chứng chỉ hoạt động xây dựng đáp ứng yêu cầu theo quy định này, cần xem xét sửa đổi các quy định về quản lý năng lực theo các tính chất tương đương của hạng mục công việc đảm nhiệm để có thể huy động tối đa lực lượng các nhà thầu trong nước có đủ năng lực tham gia dự án. Ngoài ra, dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị đều là các lĩnh vực mới ở Việt Nam, cần sử dụng đội ngũ tư vấn, chuyên gia nước ngoài; qua rà soát, thống kê thì hầu hết các quốc gia đều có quy định về chứng chỉ/giấy phép hành nghề, tuy nhiên về tên, phạm vi hoạt động và thời hạn hoạt động của mỗi nước lại khác nhau. Trong khi đó, quy định hiện hành tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP về việc cá nhân người nước ngoài hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề dẫn đến trong quá trình thực hiện đã xuất hiện  một số bất cập, lúng túng cho cơ quan thực hiện cấp chuyển đổi, chưa đủ thuận lợi để thu hút đội ngũ chuyên gia nước ngoài cho dự án, cần rà soát để sửa đổi phù hợp.

(7) Về việc áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cho dự án: Các dự án đường sắt gồm các công trình cấp đặc biệt, cấp I có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, việc áp dụng BIM cho các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát rủi ro và đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các phương án thiết kế dự kiến; đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho giai đoạn quản lý khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Đối với dự án công trình theo tuyến, việc tích hợp dữ liệu từ hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống quản lý tài sản (AIM) và bản sao kỹ thuật số song sinh (Digital Twin) vào dữ liệu mô hình BIM của dự án sẽ bổ trợ và nâng cao hiệu quả của mô hình BIM. Do đó, dự thảo Nghị định đã đưa ra nguyên tắc về việc áp dụng công nghệ hiện đại, công nghệ số trong khảo sát, thiết kế trong đó có việc xây dựng mô hình BIM và khuyến khích tích hợp dữ liệu từ hệ thống GIS, hệ thống quản lý tài sản (AIM) và bản sao kỹ thuật số song sinh (Digital Twin).

2.2. Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô rất lớn, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, có yêu cầu đẩy nhanh về tiến độ, vì thế các yêu cầu về phương thức quản lý, tổ chức thực hiện dự án mang tính đặc thù, cần được thể chế hoá trong các quy định tại dự thảo Nghị định:

(1) Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trên cơ sở kết quả khảo sát, tư vấn lập thiết kế FEED phải đưa ra các phương án so sánh để xác định phương án tối ưu về hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng,… Việc xác định được hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến cũng là cơ sở để các địa phương có cơ sở xác định phạm vi, ranh giới thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt. Do đó, tại Dự thảo Nghị định đã đề xuất việc thực hiện lập Báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng làm cơ sở thẩm tra, lấy ý kiến Hội đồng thẩm định Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận trước khi triển khai toàn bộ các thiết kế chi tiết trong thiết kế FEED và hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, việc so sánh, đánh giá, lựa chọn phương án cũng được xem xét trên cơ sở yếu tố về chi phí, kinh tế. Để đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian, giảm bớt khối lượng tính toán, phù hợp với mức độ chi tiết của thiết kế FEED tại Báo cáo giữa kỳ, dự thảo Nghị định đã đề xuất quy định về căn cứ, nguyên tắc xác định tổng mức đầu tư ước tính theo hướng sử dụng các dữ liệu về suất vốn đầu tư, suất chi phí xây dựng, suất chi phí thiết bị để ước tính chi phí.

(2) Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện so với quy định hiện hành đối với dự án quan trọng quốc gia, dự thảo Nghị định đề xuất việc thành lập ngay Hội đồng thẩm định Nhà nước cùng thời điểm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án để lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm tra; thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định song song với việc lập dự án. Do tính chất quan trọng và độ phức tạp của Dự án, dự thảo Nghị định đề xuất bổ sung một số quy định riêng về Hội đồng thẩm định Nhà nước về thành phần Hội đồng, trách nhiệm cử thành viên phối hợp với cơ quan chủ quản tham gia đồng thời quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng để tăng hiệu quả việc công tác thẩm định Dự án.

2.3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng, Nghị quyết số 187/2025/QH15 đã cho phép thực hiện đồng thời việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; bên cạnh đó, theo thoả thuận giữa hai Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, phía Trung Quốc viện trợ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; theo đó, Dự thảo Nghị định cần bổ sung các quy định về:

(1) Nội dung, thủ tục lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phù hợp với nội dung của các thoả thuận có liên quan. Tương tự như đối với Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất bổ sung quy định để thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước song song với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

(2) Do bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được cho phép thực hiện đồng thời với lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, trong khi quy định pháp luật hiện hành quy định tiêu chuẩn được người quyết định đầu tư phê duyệt khi phê duyệt dự án, cần thiết phải bổ sung quy định về việc xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức áp dụng cho thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được cơ quan chuẩn bị dự án xác định theo nội dung thoả thuận được ký kết giữa hai Chính phủ để phù hợp với yếu tố đặc thù của dự án.

2.4. Các tuyến đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình đầu tư đường sắt đô thị kết hợp với đầu tư phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (sau đây gọi là TOD) được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tại Nghị quyết số 188/2024/QH15 bao gồm việc lập thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở, không yêu cầu thực hiện thủ tục liên quan việc quyết định chủ trương đầu tư, được quản lý như đối với dự án nhóm A. Các cơ chế, chính sách này dẫn đến yêu cầu phải quy định tại Dự thảo Nghị định về:

(1) Nội dung, thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư phục vụ cho công tác thẩm định, phê duyệt dự án; trong đó, để đẩy mạnh phân cấp theo tinh thần Nghị quyết Quốc hội đã cho phép toàn bộ các dự án được quản lý như dự án nhóm A, thẩm quyền của thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở cũng cần được phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh kể cả đối với công trình cấp đặc biệt.

(2) Quy định cụ thể về nội dung chi phí, phương pháp xác định tổng mức đầu tư phù hợp với giai đoạn lập báo cáo giữa kỳ để lựa chọn công nghệ áp dụng cho dự án và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của các dự án.

(3) Bên cạnh đó, một số dự án đường sắt đô thị đã triển khai thực hiện một phần, có yêu cầu rà soát , điều chỉnh dự án, thiết kế xây dựng, tại Dự thảo Nghị định cần bổ sung các quy định chuyển tiếp cho các trường hợp này.

2.5. Các Nghị quyết số 172/2024/QH15 và 187/2025/QH15 đã xác định về “Vùng phụ cận ga đường sắt” là khu vực được quy hoạch để phát triển, khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được quyết định các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các yêu cầu về không gian và sử dụng đất khác với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, điều chỉnh chức năng sử dụng đất khác với các quy  hoạch đã được phê duyệt trước đó.

Xét trên các yêu cầu mang tính chuyên biệt cho khu vực này, để đảm bảo việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch làm cơ sở thu hồi đất, đấu giá, đấu thầu và triển khai các dự án trong vùng phụ cận ga đường sắt, cần thiết phải bổ sung tại Dự thảo Nghị định các quy định cụ thể: xác định loại, cấp độ lập quy hoạch, nguyên tắc, quy định về lập, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch.

Tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, khoản 5 Điều 2 quy định: “Khu chức năng là một khu vực tại đô thị, nông thôn gồm khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu văn hóa, khu phức hợp y tế, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật và các khu vực phát triển theo chức năng khác được định hướng tại quy hoạch vùng hoặc quy hoạch tỉnh hoặc quy hoạch chung theo quy định của Luật này”; điểm b khoản 5 Điều 3 quy định quy hoạch phân khu được lập đối với: “Khu chức năng không phải là khu kinh tế, khu du lịch quốc gia, có quy mô diện tích, yêu cầu quản lý, phát triển do Chính phủ quy định”.

Tại Tờ trình của Chính phủ trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo 2 Nghị quyết nêu trên đã đề xuất tính chất của khu vực vùng phụ cận ga đường sắt là phát triển theo định hướng ưu tiên giao thông công cộng với quy mô sử dụng đất từ 200 – 500ha, tại Dự thảo Nghị định đề xuất quy định “Quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt” là quy hoạch phân khu khu chức năng để dẫn chiếu thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu theo pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện.

2.6. Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 172/2024/QH15, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 187/2025/QH15 quy định:“Tổ chức kiện toàn Ban quản lý chuyên ngành bảo đảm đủ năng lực thực hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án”, Khoản 6 Điều 10 Nghị quyết số 188/2024/QH15 giao Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm: “Kiện toàn tổ chức được giao triển khai thực hiện quản lý dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD bảo đảm năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.”. Để tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiện toàn, cần thiết bổ sung một số quy định về thẩm quyền của cơ quan chủ quản các dự án đường sắt (Bộ Xây dựng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) trong việc quyết định số lượng nhân sự các chức danh quản lý, bổ sung trích lập quỹ bổ sung thu nhập để đảm bảo việc thu hút nhân sự, đảm bảo quyền lợi cho nhân sự tham gia các dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về tiến độ, kỹ thuật.

Từ các cơ sở chỉnh trị pháp lý, cơ sở thực tiễn nêu trên, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể và một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt thực hiện các dự án đường sắt là cấp bách và cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích ban hành văn bản

a) Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về ưu tiên phát triển vận tải đường sắt.

b) Cụ thể hoá nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết Quốc hội: Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

a) Phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

b) Đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của các Dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành về nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền để triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tại các Nghị quyết Quốc hội về dự án đường sắt, cụ thể:

a) Điểm a, b khoản 4, khoản 9, điểm b khoản 10, khoản 13, điểm a khoản 14, khoản 15, khoản 16, khoản 19 Điều 3 Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

b) Điểm a, b khoản 3, điểm b khoản 8,  điểm a khoản 11, khoản 12, khoản 15, khoản 16, khoản 18 Điều 3 Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng;

c) Khoản 4 Điều 4; Khoản 1, điểm a, b, đ khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh;

d) Các biện pháp thi hành để thực hiện các Nghị quyết Quốc hội cho dự án đường sắt, gồm: quy định việc thành lập, quyền và trách nhiệm của Hội đồng thẩm định nhà nước, lựa chọn nhà thầu thực hiện hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - Procurement - Construction viết tắt là EPC); hợp đồng thiết kế - thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - Construction viết tắt là EC); hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị, công nghệ (tiếng Anh là Engineering - Procurement viết tắt là EP); quản lý hợp đồng EPC, EC, EP; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án; kiện toàn Ban quản lý dự án chuyên ngành, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự án.

# 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng tại Việt Nam trong việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt quy định tại Nghị định này để thực hiện các dự án đường sắt quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương tại Nghị quyết số 172/2024/QH15, Nghị quyết số 187/2025/QH15; dự án đường sắt đô thị áp dụng thí điểm tại Nghị quyết số 188/2025/QH15.

# IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

- Ngày 18/3/2025, Bộ Xây dựng (phối hợp với Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam) đã tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Thiết kế FEED trong Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chi phí và lựa chọn mẫu hợp đồng EPC cho công trình đường sắt” với thành phần tham gia bao gồm các chuyên gia trong nước; Bộ Xây dựng đã tham dự Hội thảo quốc tế về thiết kế FEED do Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài có kinh nhiệm trong việc xây dựng các đường sắt trong nước và ở nước ngoài.

- Ngày 20/3/2025, Bộ Xây dựng có văn bản số 728/BXD-KTQLXD gửi Bộ Tư pháp đề nghị được xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Tư pháp đã có ý kiến về nội dung này tại Văn bản số 1656/BTCCTXDVBQPPL ngày 28 tháng 3 năm 2025.

- Ngày 01/4/2025, Bộ Xây dựng có văn bản số 1385/BXD-KTQLXD gửi Chính phủ đề nghị được xây dựng Nghị định theo trình tự thủ tục rút gọn và đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đồng ý với đề xuất tại Văn bản số 2903/VPCP-CN ngày 06/4/2025 của Văn phòng Chính phủ.

- Ngày 07/4/2025, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 358/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ soạn thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể và một số cơ chế đặc thù, đặc biệt thực hiện dự án đường sắt.

- Ngày 08/4/2025, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo dự thảo Nghị định và các chuyên gia nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định.

- Ngày 14/4/2025, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1981/BXD-KTQLXD gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có tuyến đường sắt đi qua để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định, đồng thời đăng tải xin ý kiến về nội dung Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng đã nhận được 15/35 ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định.

- Bộ Xây dựng đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, hoàn thành dự thảo Nghị định.

# V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN  CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 07 chương và 66 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Quy định chung

- Chương II. Các quy định chi tiết đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

- Chương III. Các quy định chi tiết đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

- Chương IV. Các quy định chi tiết đối với các Dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chương V. Quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt

- Chương VI. Các quy định chung cho các dự án đường sắt

- Chương VII. Điều khoản thi hành

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

Trên cơ sở mục đích, quan điểm xây dựng Nghị định và phạm vi điều chỉnh nêu trên, Dự thảo Nghị định gồm những nội dung cơ bản sau:

Chương I. Các quy định chung

- Nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm những nội dung được các Nghị quyết Quốc hội giao quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành để thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tại Nghị quyết Quốc hội cho các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

- Giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Nghị định: thiết kế FEED (bao gồm giai đoạn lập thiết kế FEED cơ bản), Báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, phương án công nghệ, Tư vấn hỗ trợ chuẩn bị chuẩn bị dự án, Quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt.

- Quy định về nguyên tắc và các quy định chung trong thực hiện dự án, trong đó bổ sung quy định về lập, phê duyệt dự toán đối với các hoạt động được cho phép thực hiện trước khi phê duyệt dự án tại Nghị quyết Quốc hội.

- Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn.

Chương II. Các quy định chi tiết đối với Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Mục 1. Khảo sát xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát: quy định về yêu cầu theo đặc thù khảo sát lập thiết kế FEED theo giai đoạn; các chủ thể chịu trách nhiệm lập, phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát.

- Nội dung, kết quả khảo sát: quy định về nội dung của Báo cáo kết quả khảo sát theo giai đoạn thực hiện, bổ sung các yêu cầu đặc thù đáp ứng thiết kế FEED cho dự án đường sắt, yêu cầu về mô hình thông tin công trình (BIM), khuyến khích tích hợp vào hệ thống thông tin địa lý (GIS).

- Quy định việc kiểm soát, thẩm quyền, trách nhiệm các chủ thể khi phê duyệt khảo sát xây dựng.

Mục 2. Lập thiết kế FEED, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

- Nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế FEED: mức độ chi tiết của giai đoạn thiết kế FEED phục vụ lập báo cáo giữa kỳ, toàn bộ thiết kế FEED; chủ thể lập, xác nhận, điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế.

- Quy định về lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó làm rõ nội dung của Báo cáo giữa kỳ nhằm lựa chọn phương án tối ưu về công nghệ, hướng tuyến, vị trí công trình trên tuyến; Phương án hướng tuyến, vị trí các điểm khống chế, vị trí công trình trên tuyến tại Báo cáo giữa kỳ được chấp thuận là cơ sở để các địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án.

- Quy định về nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; các hồ sơ cần bổ sung theo cơ chế đặc thù được cho phép của dự án đường sắt tốc độ cao; nội dung cụ thể của thiết kế FEED đối với dự án đường sắt;

- Quy định về Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu là nội dung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, được xem xét trong quá trình thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước và quyết định khi phê duyệt dự án.

Mục 3. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế xây dựng

- Quy định về việc thẩm tra được thực hiện song song với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nội dung thẩm tra tương ứng theo nội dung yêu cầu của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Quy định về Hội đồng thẩm định nhà nước.

- Quy định về việc cho ý kiến thẩm định đối với Báo cáo giữa kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ, trình tự thẩm định quyết định đầu tư dự án, trong đó làm rõ về cơ sở thẩm định dự án tổng thể là các nội dung được chấp thuận tại Báo cáo giữa kỳ, hồ sơ tổng mức đầu tư xây dựng được kiểm toán trước khi quyết định đầu tư.

- Nội dung thẩm định quyết định đầu tư, trong đó quy định cụ thể về nội dung thẩm định thiết kế FEED, thẩm định tổng mức đầu tư.

- Quy định các nội dung tại Quyết định phê duyệt dự án.

- Việc điều chỉnh dự án, nguyên tắc điều chỉnh dự án thành phần.

- Quy định về việc lập, phê duyệt, kiểm soát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED giữa chủ đầu tư và nhà thầu EPC, EC, EP. Trong đó, giao tư vấn thẩm tra đánh giá về đánh giá an toàn chịu lực công trình để nhà thầu EPC, EC phê duyệt, không yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (do đã thẩm định thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng); chủ đầu tư chỉ kiểm soát nội dung sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED do nhà thầu lập với thiết kế FEED đã được phê duyệt tại bước phê duyệt dự án.

Mục 4. Quản lý chi phí

- Quy định về xác định tổng mức đầu tư ước tính tại Báo cáo giữa kỳ và Tổng mức đầu tư toàn dự án; trong đó quy định cụ thể các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết của Quốc hội trong tham khảo, sử dụng cơ sở dữ liệu về định mức, đơn giá, dữ liệu các công trình, dự án đường sắt trên thế giới.

- Quy định cụ thể về các chi phí được tính bổ sung trong tổng mức đầu tư do tính chất đặc thù, đặc biệt của dự án (trong đó, có chi phí của chủ đầu tư, ban quản lý dự án để triển khai các hoạt động thực hiện trước).

- Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài, chi phí chuẩn bị dự án.

- Quy định cụ thể hơn về việc tham khảo dữ liệu của các công trình, dự án tương tự trên thế giới để xác định và quản lý chi phí vận hành và bảo trì công trình.

- Quy định về dự toán gói thầu xây dựng, trong đó quy định về việc lập đồng thời dự toán gói thầu EPC, EC, EP xác định theo thiết kế FEED (nếu có) thẩm quyền bổ sung các chi phí đặc thù, đặc biệt khác trong dự toán gói thầu xây dựng.

Chương III. Các quy định chi tiết đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng

Mục 1. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng

- Quy định việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện theo quy định pháp luật của nước viện trợ dự án và cần đảm bảo các nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi theo pháp luật về xây dựng; các hồ sơ cơ quan chuẩn bị dự án cần bổ sung cho Dự án để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Hồ sơ, thủ tục thẩm định, quyết định đầu tư dự án (theo trình tự của dự án quan trọng quốc gia và cơ chế đặc thù tại Nghị quyết Quốc hội).

- Nội dung thẩm định, phê duyệt dự án, trong đó bổ sung quy định chi tiết về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở, nội dung thẩm định tổng mức đầu tư.

- Việc điều chỉnh dự án (thẩm quyền quyết định điều chỉnh được thực hiện theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết).

- Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án được lập song song, đồng thời với quá trình lập thiết kế cơ sở;

- Quy định về nội dung thiết kế FEED,  nội dung thẩm định thiết kế FEED đối với trường hợp thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được lập theo thiết kế FEED.

Mục 2. Quản lý chi phí

- Quy định về tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được xác định theo Hiệp định được ký kết giữa hai Chính phủ và quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (tại Dự án hỗ trợ kỹ thuật thực hiện theo quy định pháp luật của nước viện trợ dự án).

- Quy định về thành phần chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng (trong đó, quy định cụ thể về các chi phí được tính bổ sung trong tổng mức đầu tư do tính chất đặc thù, đặc biệt của dự án); Quy định xác định các thành phần chi phí (trong đó, quy định cụ thể việc tham khảo áp dụng hệ thống định mức, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng, dữ liệu về chi phí của công trình, dự án tương tự trên thế giới).

- Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài, chi phí chuẩn bị dự án.

- Dự toán gói thầu xây dựng.

Mục 3. Lựa chọn nhà thầu tư vấn tham gia dự án

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát xây dựng, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế FEED, nhà thầu tư vấn thẩm tra được phê duyệt đồng thời với quá trình lập dự án.

- Quy định nguyên tắc tạm phê duyệt đề cương, dự toán gói thầu để chỉ định thầu, giá trị thanh quyết toán được rà soát, điều chỉnh (nếu có) trong quá trình thực hiện.

Chương IV. Các quy định chi tiết đối với các dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Mục 1. Khảo sát xây dựng phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

- Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát: quy định về yêu cầu theo đặc thù khảo sát lập thiết kế FEED theo giai đoạn; các chủ thể chịu trách nhiệm lập, phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo sát.

- Nội dung, kết quả khảo sát: quy định về nội dung của Báo cáo kết quả khảo sát theo giai đoạn thực hiện, bổ sung các yêu cầu đặc thù đáp ứng thiết kế FEED cho dự án đường sắt, yêu cầu tích hợp với mô hình thông tin công trình (BIM) và hệ thống thông tin địa lý (GIS).

- Quy định việc kiểm soát, thẩm quyền, trách nhiệm các chủ thể khi phê duyệt khảo sát xây dựng.

Mục 2. Lập thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

- Nhiệm vụ, yêu cầu thiết kế FEED: mức độ chi tiết của giai đoạn thiết kế FEED phục vụ lập báo cáo giữa kỳ, toàn bộ thiết kế FEED; chủ thể lập, xác nhận, điều chỉnh nhiệm vụ thiết kế.

- Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó làm rõ nội dung của Báo cáo giữa kỳ, nội dung của thiết kế FEED trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Bổ sung các quy định chuyển tiếp đối với các dự án đường sắt đô thị đã thực hiện thiết kế trước ngày Nghị định này có hiệu lực có yêu cầu điều chỉnh và được cho phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định này.

Mục 3. Thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế xây dựng

- Quy định về việc thẩm tra được thực hiện song song với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, nội dung thẩm tra tương ứng với việc Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được lập theo giai đoạn.

- Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư trong đó quy định cụ thể về nội dung thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng.

- Nội dung phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án.

- Quy định về thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED đối với trường hợp lập thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

- Quy định về nội dung lập, thẩm định thiết kế FEED đối với trường hợp dự án đã phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực, khi triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thiết kế FEED.

- Quy định về việc lập, phê duyệt, kiểm soát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED giữa chủ đầu tư và nhà thầu EPC, EC, EP. Trong đó, giao tư vấn thẩm tra đánh giá về đánh giá an toàn chịu lực công trình để nhà thầu EPC, EC phê duyệt, không yêu cầu thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (do đã thẩm định thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng); chủ đầu tư chỉ kiểm soát nội dung sự phù hợp của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED do nhà thầu lập với thiết kế FEED đã được phê duyệt tại bước phê duyệt dự án.

Mục 4. Quản lý chi phí

- Quy định về xác định tổng mức đầu tư ước tính tại Báo cáo giữa kỳ và Tổng mức đầu tư toàn dự án, trong đó quy định cụ thể các quy định đặc thù tại Nghị quyết của Quốc hội trong tham khảo, sử dụng cơ sở dữ liệu về định mức, đơn giá, dữ liệu các công trình, dự án đường sắt trên thế giới.

- Quy định cụ thể về các chi phí được tính bổ sung trong tổng mức đầu tư do tính chất đặc thù, đặc biệt của dự án (trong đó, có chi phí của chủ đầu tư, ban quản lý dự án để triển khai các hoạt động thực hiện trước).

- Quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài, chi phí chuẩn bị dự án.

- Quy định cụ thể hơn về việc tham khảo dữ liệu của các công trình, dự án tương tự trên thế giới để xác định và quản lý chi phí vận hành và bảo trì công trình.

- Quy định về dự toán gói thầu xây dựng, trong đó quy định về việc lập đồng thời dự toán gói thầu EPC, EC, EP xác định theo thiết kế FEED (nếu có) thẩm quyền bổ sung các chi phí đặc thù, đặc biệt khác trong dự toán gói thầu xây dựng.

Chương V. Quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt

- Nguyên tắc lập quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng phụ cận ga đường sắt theo trình tự, thủ tục đối với quy hoạch phân khu khu chức năng theo pháp luật đô thị và nông thôn, xác lập các khu vực có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng

- Quy định về các chỉ tiêu Uỷ ban nhân dân tỉnh được quyết định khi thẩm định, phê duyệt quy hoạch sai khác với các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó và quy chuẩn (về chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, dân số, mật độ xây dựng, tầng cao) song phải đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

- Quy định về việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch.

Chương VI. Các quy định chung cho các dự án đường sắt

Mục 1. Quản lý hợp đồng EPC, EC, EP

- Quy định về việc thực hiện theo cơ chế đặc thù khi lựa chọn nhà thầu EPC, EC, EP theo thiết kế FEED được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Quy định về hình thức giá hợp đồng; trong đó, xem xét để áp dụng hình thức trọn gói cho hợp đồng EPC, EC, EP đối với các gói thầu gắn liền với bản quyền công nghệ; quy định về các trường hợp điều chỉnh hợp đồng EPC, EC, EP.

Mục 2. Quản lý năng lực hoạt động xây dựng

- Điều kiện của tổ chức tham gia dự án.

- Điều kiện hành nghề của cá nhân tham gia dự án.

Mục 3. Kiện toàn Ban quản lý dự án chuyên ngành

- Quy định về kiện toàn mô hình tổ chức của Ban quản lý dự án chuyên ngành để đảm bảo đủ năng lực quản lý dự án.

- Việc trích lập các quỹ bổ sung thu nhập.

Mục 4. Quyền và trách nhiệm các bên tham gia chuẩn bị và thực hiện dự án

- Quyền và nghĩa vụ của cơ quan chủ quản, cơ quan chuẩn bị dự án.

- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án, tư vấn thẩm tra.

- Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng EPC, EC, EP.

Chương VII. Điều khoản thi hành

- Trách nhiệm thi hành của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư và các nhà thầu.

- Quy định về hiệu lực thi hành.

3. Về đánh giá tác động thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

3.1. Về đánh giá tác động thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh

Tại Dự thảo Nghị định không phát sinh quy định về thủ tục hành chính mới, chỉ tích hợp quy trình thực hiện, rút ngắn thời gian thực hiện đối với các thủ tục hành chính về thẩm định, phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu, đơn giản hóa thủ tục đối với các quy định về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể:

(i) Tích hợp nội dung thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở với thẩm định thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Theo quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng, các dự án đường sắt phải thực hiện 02 thủ tục: thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Hội đồng thẩm đinh Nhà nước với dự án quan trọng quốc gia hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng với dự án nhóm A trở xuống; thẩm định thiết kế FEED (là thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở) tại cơ quan chuyên môn về xây dựng. Việc quy định thẩm định thiết kế FEED tại bước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đã giảm được 01 thủ tục hành chính phải thực hiện song vẫn đảm bảo các nội dung theo quy định.

(ii) Quy định các công việc thực hiện song song để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục

Dự thảo Nghị định đã đề xuất việc thành lập sớm Hội đồng thẩm định Nhà nước để lựa chọn tư vấn thẩm tra ngay từ bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thực hiện song song công tác thẩm tra, thẩm định, rút ngắn thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định Nhà nước từ 90 ngày theo quy định của Nghị định số 29/2021/NĐ-CP xuống 60 ngày (15 ngày đối với việc cho ý kiến đối với Báo cáo giữa kỳ và 45 ngày cho thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) đối với đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; xuống 45 ngày (hoặc rút ngắn hơn theo yêu cầu của người quyết định đầu tư) cho tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

(iii) Đơn giản hóa quy định về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng

- Quy định về năng lực hành nghề hoạt động xây dựng cũng đã được rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính và phù hợp với đặc thù của dự án đường sắt, cụ thể: đối với các nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có thể có chứng chỉ hành nghề về quản lý dự án hạng I hoặc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh nghiệm quản lý dự án; chỉ yêu cầu về chuyên môn đào tạo phù hợp và kinh nghiệm tham gia hoạt động xây dựng đối với cá nhân là thành viên Ban Quản lý dự án; không yêu cầu chuyển đổi, cấp chứng chỉ hành nghề với cá nhân là người nước ngoài tham gia dự án, chỉ yêu cầu các thủ tục về chứng minh năng lực, kinh nghiệm.

(iv) Phê duyệt đồng thời kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu EPC, EC, EP khi phê duyệt dự án.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2023, kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu được lập đồng thời hoặc độc lập với Báo cáo nghiên cứu khả thi và được phê duyệt sau khi báp cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; đồng thời là một trong những căn cứ để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đối với dự án được sử dụng thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở tại Báo cáo nghiên cứu khả thi, để đáp ứng yêu cầu cấp bách về tiến độ triển khai dự án, có thể tích hợp, rút ngắn một số qui trình, thủ tục để lựa chọn ngay nhà thầu thực hiện các gói thầu EPC, EC, EP ngay sau khi phê duyệt dự án, cụ thể:

- Dự thảo Nghị định đề xuất trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng bao gồm hồ sơ liên quan đến phương án phân chia gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể (bao gồm cả dự toán gói thầu EPC, EC, EP). Nội dung phê duyệt dự án, quyết định đầu tư bao gồm cả nội dung phê duyệt về “kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu”.

- Do dự toán gói thầu EPC, EC, EP được xác định trên cơ sở thiết kế FEED, các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nên việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng cũng bao gồm việc xác định các dự toán gói thầu (trong đó có gói thầu EPC, EC, EP). Vì vậy, dự thảo Nghị định (tại khoản 2 Điều 24, khoản 2 Điều 50 tại dự thảo Nghị định) đã đề xuất, sau khi dự án được phê duyệt, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu EPC, EC, EP

3.2. Về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền

(i) Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu, việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu tư vấn được thực hiện khi người có thẩm quyền xét thấy cần có sự tham gia của nhà thầu nước ngoài để nâng cao chất lượng gói thầu, dự án, người có thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định tổ chức đầu thầu quốc tế.

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài; dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt (đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư).

Như vậy, theo các quy định trên thì Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thuê tư vấn nước ngoài; Bộ trưởng Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và dự án tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố thực hiện thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài đối với dự án đường sắt đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị nhận được trong quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm thực hiện phân cấp triệt để và giảm bớt thủ tục, tạo quyền chủ động cho chủ đầu tư, Bộ Xây dựng đề xuất quy định trong dự thảo Nghị định phân cấp việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài cho chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

(ii)Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án (không bao gồm chi phí thuê tư vấn nước ngoài)

Theo quy định pháp luật hiện hành, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị dự án chưa được quy định cụ thể đối với dự án quan trọng quốc gia (Luật đầu tư công dẫn chiếu sang Luật Xây dựng, Nghị định 10/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xây dựng lại dẫn chiếu sang Luật Đầu tư công).

Nhằm thực hiện phân cấp triệt để và rút ngắn thủ tục, đồng bộ với phương án phân cấp thẩm định, phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài (do chi phí tư vấn nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn trong các chi phí chuẩn bị dự án) nêu trên, Bộ Xây dựng đề xuất quy định trong dự thảo Nghị định: “Cơ quan chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư tổ chức lập, thực hiện thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án.”

(iii) Phân cấp nội dung đánh giá về an toàn công trình và công trình lân cận, an toàn phòng, chống cháy nổ cho tổ chức tư vấn thẩm tra thực hiện đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED do nhà thầu EPC, EC thực hiện.

Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định trường hợp nội dung thiết kế FEED chưa đủ để đánh giá về yếu tố an toàn xây dựng, an toàn phòng, chống cháy nổ, cơ quan chuyên môn về xây dựng tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư trình thẩm định về nội dung này ở bước thiết kế xây dựng tiếp theo khi có đủ các nội dung theo quy định. Xét theo yếu tố đặc thù của dự án triển khai thiết kế FEED tại Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, khi thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, EC; để tránh kéo dài thời gian thực hiện liên quan đến quy định hợp đồng, tạo chủ động cho việc triển khai thiết kế và thi công ở công trường song vẫn được kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn xây dựng, an toàn phòng, chống cháy nổ, Dự thảo Nghị định đề xuất cơ quan chuyên môn về xây dựng không thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng do nhà thầu triển khai, giao nhà thầu EPC, EC chịu trách nhiệm sau khi được tư vấn thẩm tra đánh giá, kết luận đảm bảo, chủ đầu tư chấp thuận về việc phù hợp với thiết kế FEED đã được phê duyệt.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN

1. Dự kiến nguồn lực

1.1. Về bảo đảm nguồn nhân lực

Để đảm bảo nguồn lực cho việc tổ chức thực hiện khi Nghị định được ban hành, cần thực hiện các công việc về kiện toàn Ban quản lý dự án chuyên ngành để quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đường sắt; tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của cơ quan nhà nước, đơn vị quản lý dự án, đơn vị vận hành khai thác, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu để có đủ nhân sự đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu đặc thù của các dự án đường sắt.

1.2. Về bảo đảm nguồn tài chính

Các Nghị quyết Quốc hội đã cho phép các dự án được bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hàng năm cho các công việc về đào tạo nguồn nhân lực, cho công tác truyền thông cho dự án. Tại dự thảo Nghị định cũng đã quy định về thành phần chi phí, việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí cho các hoạt động này làm cơ sở thực hiện.

Đối với chi phí liên quan đến tuyên truyền, phổ biến pháp luật sau khi ban hành Nghị định, kinh phí cho công việc này dự kiến được bố trí từ các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị, địa phương, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Nghị định.

2. Tổ chức thực hiện Nghị định sau khi ban hành

- Bộ Xây dựng xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến những nội dung, quy định của Nghị định đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, giúp hiểu biết, nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ rà soát pháp luật có liên quan, thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị định và các quy định liên quan.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thi hành Nghị định.

VI. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Về nội dung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tích hợp thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện, như đã phân tích tại mục V.3., Bộ Xây dựng nhận thấy có cơ sở để đề xuất tại Dự thảo Nghị định. Song do đây là nội dung phát sinh khi Nghị quyết Chính phủ cho phép thực hiện các cơ chế đặc thù, đặc biệt dẫn đến thay đổi về trình tự, thủ tục, một số quy định có liên quan đến trình tự quy định tại pháp luật về đấu thầu, Bộ Xây dựng kính xin ý kiến Chính phủ về các quy định tại Dự thảo Nghị định:

1. Phê duyệt đồng thời kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu EPC, EC, EP khi phê duyệt dự án;

2. Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí thuê tư vấn nước ngoài cho chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

3. Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư cho chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

4. Phân cấp về nội dung đánh giá về an toàn công trình và công trình lân cận, an toàn phòng, chống cháy nổ cho tổ chức tư vấn thẩm tra thực hiện, chủ đầu tư kiểm soát sự phù hợp với thiết kế FEED và nhà thầu EPC, EC phê duyệt đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế FEED thuộc các gói thầu EPC, EC.

Kính đề nghị Chính phủ xem xét, cho ý kiến về nội dung nêu trên.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về Thiết kế kỹ thuật tổng thể và một số cơ chế đặc thù, đặc biệt thực hiện dự án đường sắt

Bộ Xây dựng xin gửi kèm theo Tờ trình này:

(1) Dự thảo Nghị định;

(2) Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân cho dự thảo Nghị định.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư pháp; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, PC, KTQLXD. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Dũng |
| --- | --- |

Dự án được lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED) thay cho thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; quy định đặc thù về lập tổng mức đầu tư, dự toán gói thầu; việc phân chia dự án thành phần không theo pháp luật về xây dựng; chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác được thực hiện trong bước nghiên cứu khả thi của Dự án; thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án; lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng phụ cận ga đường sắt.

Thực hiện đồng thời lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; quy định đặc thù về lập tổng mức đầu tư, dự toán gói thầu; chủ trương chuyển mục đích rừng sang mục đích khác được thực hiện trong bước nghiên cứu khả thi của Dự án; thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án; áp dụng hình thức chỉ định thầu; lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng phụ cận ga đường sắt.

Thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan; tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư và quyết định điều chỉnh dự án theo trình tự, thủ tục tương tự như dự án nhóm A do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan; được lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED) thay cho thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; quy định đặc thù về lập tổng mức đầu tư, dự toán gói thầu;

Số iệu thống kê sơ bộ của khoảng 100 quốc gia trên thế giới.

Theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, sau khi hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư báo cáo cơ quan chủ quản để trình Thủ tướng Chính phủ, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước, lựa chọn tư vấn thẩm tra để hỗ trợ công tác thẩm định, sau khi hoàn thành thẩm tra mới bắt đầu thực hiện thẩm định trong 90 ngày.

Khoản 15 Điều 3 Nghị quyết số 187/2025/QH15.

Tại địa chỉ: https://moc.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=617

Khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu quy định: Người có thẩm quyền là người quyết định đầu tư hoặc người quyết định việc mua sắm theo quy định của pháp luật.

Tại khoản 1, điều 44 của Luật Đầu tư công quy định: “Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án của dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.”; khoản 2 Điều 44 Luật Đầu tư công (quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư của các dự án không có cấu phần xây dựng) giao Bộ trưởng, UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc uỷ quyền thẩm định, phê duyệt.

Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP quy định: “Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này (trừ các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài)”